AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 1차 회의 (4주차) | 회의 일시 | 2026년 3월 24일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 팀 구성 확정 및 프로젝트 방향 설정 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

없음 (첫 팀 회의)

📋  회의 안건

1. 팀 구성원 소개 및 역할 분담 논의

2. 프로젝트 주제 최종 확정

3. GitHub 레포지토리 생성 및 협업 환경 세팅 계획

4. 향후 일정 및 발표 준비 계획 수립

💬  주요 논의 내용

- 팀원별 관심 기술 스택 공유: Flutter, KoBERT, GPT API, Firebase — 각자 익숙한 기술 위주로 역할 배분 논의

- 프로젝트 핵심 방향으로 '감정 분석 + 게이미피케이션(가족 정원)' 조합 합의, 기존 가족·커플 앱과의 차별점으로 설정

- 역할 분담 초안 결정: 권유진(기획·AI 총괄), 강민서(데이터·AI), 차은비(AI·기획), 정윤도(UI/UX), 김란아(UI/UX)

- GitHub organization 생성, 브랜치 전략(main/dev/feature) 결정, Notion 팀 워크스페이스 개설

✅  결정 사항

1. 프로젝트명 'AI Family Communication Platform' 확정

2. 매주 화요일 18:00 정기 회의 진행

3. 역할 분담표 Notion에 업로드 및 전체 공유

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 권유진 | 팀 아이디어 제안서 PPT 초안 작성 | 3/27(금) |
| 전체 | GitHub 계정 등록 및 레포 클론 | 3/26(목) |
| 강민서 | KoBERT 및 감정 분석 관련 선행 자료 조사 | 3/31(화) |

| 다음 회의 | 2026년 3월 31일 (화) — 팀 아이디어 제안서 발표 준비 최종 점검 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 3월 24일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 2차 회의 (5주차) | 회의 일시 | 2026년 3월 31일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 팀 아이디어 제안서 발표 후 피드백 반영 및 요구사항 분석 착수 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

팀 구성 확정, GitHub 세팅 완료, 아이디어 제안서 PPT 초안 작성

📋  회의 안건

1. 팀 아이디어 제안서 발표 결과 공유 및 교수 피드백 검토

2. 시장 벤치마킹 결과 공유 (Between, Slowly, Sumone)

3. 요구사항 분석 착수 방향 논의

4. 기술 스택 후보 검토

💬  주요 논의 내용

- 벤치마킹 결과: 조사한 앱 모두 감정 분석 기능 없음 → 핵심 차별점으로 강화하기로 합의

- 기술 스택 후보 논의: 프론트엔드 Flutter, 백엔드 Firebase+Node.js, AI KoBERT+GPT API 방향으로 좁힘 (확정은 추후)

- 요구사항 항목 초안 작성 필요성 공유 — 기능/비기능 구분하여 작성하기로 결정

✅  결정 사항

1. 기능 요구사항 및 비기능 요구사항 항목 초안 작성 착수

2. Flutter 크로스플랫폼(iOS/Android) 지원 방향으로 검토

3. Figma 생성 후 UI 작업 준비

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 권유진·차은비 | 요구사항 정의서(SRS) 초안 작성 | 4/7(화) |
| 정윤도·김란아 | Figma 생성 및 레퍼런스 수집 | 4/7(화) |
| 강민서 | AI Hub 감정 데이터셋 종류 및 구조 파악 | 4/7(화) |

| 다음 회의 | 2026년 4월 7일 (화) — 요구사항 분석 결과 공유 및 UI 레퍼런스 검토 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 3월 31일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 3차 회의 (6주차) | 회의 일시 | 2026년 4월 7일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 요구사항 분석 초안 검토 및 UI 레퍼런스 방향 결정 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 온라인 (Discord) | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

요구사항 정의서 초안, Figma 워크스페이스 생성 및 레퍼런스 수집, AI Hub 데이터셋 구조 파악

📋  회의 안건

1. 요구사항 정의서 초안 검토 및 피드백

2. AI Hub 감정 데이터셋 구조 공유

3. Figma 레퍼런스 방향 공유 및 피드백

4. Firebase 프로젝트 초기 세팅 계획 논의

💬  주요 논의 내용

- 요구사항 검토: 감정 분석 응답 시간 기준 2초 → KoBERT 추론 특성상 현실적이지 않다는 의견, 5초로 조정 논의

- 데이터셋 공유: AI Hub 한국어 감정 데이터셋 약 55,000건 확인, 클래스 구성 파악 완료 — 전처리 방향은 추후 논의

- Figma 레퍼런스: 카드 기반 UI, 따뜻한 색감(그린/크림 계열) 방향으로 팀 합의

- Firebase 세팅은 DB 구조 설계 후 진행하기로 결정

✅  결정 사항

1. 비기능 요구사항 응답 시간 기준 5초로 조정

2. Figma 디자인 방향: 카드 UI + 그레이/크림 계열 색상

3. 기술 스택 최종 확정: Flutter + Node.js/Firebase + KoBERT + GPT-4o

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 권유진 | 요구사항 정의서 수정 반영 및 REST API 엔드포인트 초안 작성 | 4/14(화) |
| 정윤도·김란아 | Figma 와이어프레임 초안 (홈·감정 기록 화면) 작성 | 4/14(화) |
| 강민서 | KoBERT fine-tuning 관련 논문 및 예제 코드 조사 | 4/14(화) |

| 다음 회의 | 2026년 4월 14일 (화) — Figma 와이어프레임 초안 공유 및 AI 모델 설계 논의 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 4월 7일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 4차 회의 (7주차) | 회의 일시 | 2026년 4월 14일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | Figma 와이어프레임 초안 검토 및 AI 모델 구조 설계 착수 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

요구사항 정의서 수정본, Figma 와이어프레임 초안 (홈·감정 기록 화면), KoBERT 관련 자료 조사

📋  회의 안건

1. Figma 와이어프레임 초안 팀 전체 리뷰

2. KoBERT 모델 구조 설계 방향 공유

3. 백엔드 DB 구조 초안 논의

4. 사용자 시나리오 구체화

💬  주요 논의 내용

- Figma 피드백: 홈 화면 '오늘의 질문' 영역 카드 형태로 변경 요청, 감정 캘린더 날짜별 색상 표시 방향 논의

- KoBERT 설계: HuggingFace transformers 기반 fine-tuning 방향 확정, 감정 클래스를 긍정/부정/중립 3분류로 단순화 결정

- DB 구조: Families 중심의 1:N 관계 설계 방향 논의, 주요 테이블(Users, EmotionRecords, DailyQuestions, GardenStatus) 초안 작성

- 사용자 시나리오 구체화

✅  결정 사항

1. Figma 홈 화면 카드 UI 방향으로 수정 진행

2. KoBERT 감정 분류: 긍정/부정/중립 3클래스로 확정

3. ER 다이어그램 초안 작성 후 다음 회의에서 검토

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 정윤도·김란아 | Figma 홈·캘린더·가족 정원 화면 수정 및 추가 | 4/21(화) |
| 권유진 | ER 다이어그램 및 DB 테이블 명세 초안 작성 | 4/21(화) |
| 강민서 | KoBERT fine-tuning 학습 파이프라인 설계 문서 작성 | 4/21(화) |

| 다음 회의 | 2026년 4월 21일 (화) — ER 다이어그램 검토 및 Figma 수정본 리뷰 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 4월 14일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 5차 회의 (8주차) | 회의 일시 | 2026년 4월 21일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | DB 설계 검토 및 Figma 수정본 리뷰 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 온라인 (Discord) | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

Figma 주요 화면 수정본, ER 다이어그램 초안, KoBERT 학습 파이프라인 설계 문서

📋  회의 안건

1. ER 다이어그램 및 DB 테이블 명세 팀 검토

2. Figma 수정본 리뷰

3. KoBERT 학습 파이프라인 설계 공유

4. GPT API 연동 방향 초안 논의

💬  주요 논의 내용

- ER 다이어그램 검토: TIMECAPSULES 테이블 신규 추가 제안 (감정 데이터 아카이빙 기능) — 팀 동의로 추가 결정

- Figma 리뷰: 가족 정원 화면 캐릭터 배치 및 성장 단계 시각화 방향 긍정적, 타임캡슐 화면 추가 필요성 제기

- KoBERT 파이프라인: Google Colab 환경에서 학습 진행 예정, 데이터 전처리(형태소 분석 → 라벨링) 선행 필요

- GPT API: 감정 분석 결과 기반 공감 메시지 생성 프롬프트 구조 논의 — 역할 프롬프트(Role) + 감정 컨텍스트 방식 검토

✅  결정 사항

1. 타임캡슐 기능 요구사항에 공식 추가 (SRS-FR-007)

2. Figma에 타임캡슐 화면 추가 작업 진행

3. KoBERT 학습 전 데이터 전처리 완료 후 실행

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 강민서 | AI Hub 데이터 전처리 스크립트 작성 (형태소 분석 + 3클래스 라벨링) | 4/28(화) |
| 권유진 | DB 테이블 명세서 최종화 및 Firestore 컬렉션 구조 반영 | 4/28(화) |
| 정윤도·김란아 | Figma 타임캡슐 화면 추가 및 전체 화면 흐름(Flow) 연결 | 4/28(화) |

| 다음 회의 | 2026년 4월 28일 (화) — 데이터 전처리 결과 공유 및 Figma Flow 전체 리뷰 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 4월 21일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 6차 회의 (9주차) | 회의 일시 | 2026년 4월 28일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 데이터 전처리 결과 공유 및 Figma 전체 Flow 리뷰 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

데이터 전처리 스크립트 초안, DB 명세서 최종화, Figma 타임캡슐 화면 추가

📋  회의 안건

1. AI Hub 데이터 전처리 결과 공유

2. Figma 전체 화면 Flow 리뷰

3. 백엔드 Firebase 구조 설계 현황 공유

4. GPT 프롬프트 초안 공유

💬  주요 논의 내용

- Figma Flow 리뷰: 로그인→홈→감정 기록→공감 메시지 확인→가족 정원, 일부 화면 간 전환 방향 논의

- Firebase 구조: Authentication, Firestore 컬렉션 구조(Users/Families/EmotionRecords 등) 설계 완료, Functions 연동 계획 공유

- GPT 프롬프트 초안: 역할 설정(따뜻한 가족 소통 보조자) + 감정 라벨 + 일기 내용 → 공감 메시지 생성 구조 초안 공유, 팀 피드백 반영 예정

✅  결정 사항

1. Figma 일부 화면 전환 수정 후 프로토타입 연결 진행

2. Firebase Functions 기본 엔드포인트 구조 설계 착수

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 정윤도·김란아 | Figma 수정 반영 및 화면 간 프로토타입 링크 연결 | 5/5(화) |

| 다음 회의 | 2026년 5월 5일 (화) — 및 Figma 프로토타입 연결 결과 공유 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 4월 28일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 7차 회의 (10주차) | 회의 일시 | 2026년 5월 5일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | KoBERT 학습 초기 현황 공유 및 Figma 프로토타입 점검 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 온라인 (Discord) | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

KoBERT Colab 환경 세팅 및 샘플 파이프라인 테스트, Figma 프로토타입 링크 연결

📋  회의 안건

1. KoBERT 학습 초기 현황 및 이슈 공유

2. Figma 프로토타입 전체 팀 리뷰

3. GPT 프롬프트 개선 현황 공유

4. 기획서 발표(11주) 준비 계획 수립

💬  주요 논의 내용

- KoBERT 현황: Colab 환경 세팅 완료, 소규모 샘플 기준 파이프라인 동작 확인 — 전체 데이터 학습은 시간 소요 예상, 계속 진행 중

- Figma 프로토타입 리뷰: 주요 화면 연결 완성도 높다는 평가, 가족 정원 레벨업 화면 및 알림 화면 추가 필요 의견

✅  결정 사항

1. Figma 가족 정원 레벨업·알림 화면 추가할 예정

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 전체 | 기획서 발표 PPT 각 파트 초안 작성 | 5/9(토) |
| 정윤도·김란아 | Figma 가족 정원 레벨업·알림 화면 추가 | 5/11(월) |

| 다음 회의 | 2026년 5월 12일 (화) — 팀 프로젝트 기획서 발표 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 5월 5일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 8차 회의 (11주차) | 회의 일시 | 2026년 5월 12일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 팀 프로젝트 기획서 발표 후 피드백 반영 및 중간보고서 준비 착수 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 (발표 후) | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

기획서 발표 PPT 완성

📋  회의 안건

1. 발표 후 피드백 정리

2. 중간보고서 구성 및 작성 계획 수립

3. Figma 마무리 및 Flutter 착수 일정 논의

4. 남은 주차별 작업 우선순위 조정

💬  주요 논의 내용

- 중간보고서 항목 분담 논의: 4. UI/UX 설계(정윤도·김란아), 5. 프로젝트 진행 결과(권유진·차은비·강민서)

- Figma 현황: 전체 화면 약 80% 완성 상태 — 중간보고서 발표 전까지 마무리 목표

- Flutter 개발: Figma 완성 후 착수하는 것이 효율적이라는 의견 합의, 5/26 발표 전주 월요일부터 시작

✅  결정 사항

1. 중간보고서 최종 제출 기한: 5/26(화) 발표

2. Figma 마무리 목표: 5/19(화) 이전

3. Flutter 착수일: 5/25(월) — 기본 화면 구현 우선

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 정윤도·김란아 | UI/UX 설계 섹션 작성 (페르소나, IA, Flow 다이어그램, Figma 화면 캡처) | 5/19(화) |
| 권유진 | 간트차트 업데이트 및 개발 계획 요약표 작성 | 5/19(화) |

| 다음 회의 | 2026년 5월 19일 (화) — 중간보고서 초안 전체 검토 및 Figma 완성도 점검 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 5월 12일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 9차 회의 (12주차) | 회의 일시 | 2026년 5월 19일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 중간보고서 초안 검토 및 Figma 최종 점검 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

중간보고서 각 섹션 초안, 간트차트 업데이트

📋  회의 안건

1. 중간보고서 초안 전체 검토

2. Figma 완성도 점검 및 보완 사항 정리

3. 5/26 발표 준비 계획 수립

4. Flutter 착수 준비 사항 점검

💬  주요 논의 내용

- 보고서 검토: UI/UX 설계 섹션(4장) 완성도 높음, 5장 '프로토타입 실행' 항목에 Figma 화면 캡처 및 프로토타입 링크 추가 필요

- Figma 현황: 전체 화면 약 90% 완성 — 남은 화면: 마이페이지·설정·알림 세부 화면, 5/22까지 완성 목표

- Flutter 준비: 개발 환경 세팅(Flutter SDK, VS Code, 에뮬레이터) 5/24까지 전원 완료 목표, 5/25 월요일 오후부터 화면 구현 시작

- 발표 PPT: 중간보고서 내용 기반, 김란아 디자인 담당, 발표 순서 논의

✅  결정 사항

1. Figma 잔여 화면 완성: 5/22(금) 기한

2. Flutter 개발 환경 세팅: 5/24(일) 전원 완료

3. 5/25(월) 오후 Figma 최종 확인 + Flutter 기본 화면 구현 집중 작업 진행

4. 보고서 최종 편집 및 취합: 권유진, 5/25(월) 완성

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 정윤도·김란아 | Figma 잔여 화면 완성 및 보고서에 화면 캡처 삽입 | 5/22(금) |
| 전체 | Flutter 개발 환경 세팅 완료 | 5/24(일) |
| 권유진 | 중간보고서 최종 취합 및 편집 | 5/25(월) |
| 강민서 | 5/26 발표 PPT 디자인 완성 | 5/25(월) |

| 다음 회의 | 2026년 5월 26일 (화) — 팀 프로젝트 중간보고서 발표 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 5월 19일 (화)

AI Family Communication Platform

회  의  록

| 회의 차수 | 제 10차 회의 (13주차) | 회의 일시 | 2026년 5월 26일 (화) |
| --- | --- | --- | --- |
| 회의 제목 | 팀 프로젝트 중간보고서 발표 및 이후 개발 계획 논의 | 진행 시간 | 18:00 ~ 18:30 |
| 참석자 | 권유진 (기획/AI) ¦ 강민서 (데이터/AI) ¦ 차은비 (AI/기획) ¦ 정윤도 (UI/UX) ¦ 김란아 (UI/UX) |  |  |
| 장소 | 학교 강의실 (발표 후) | 전체 참석 | 5 / 5 명 |

📌  전 회의 주요 내용

중간보고서 최종본 완성, 발표 PPT 완성, Figma 거의 완성, Flutter 환경 세팅 완료

📋  회의 안건

1. 발표 후 팀원간 피드백 공유 및 정리

2. Flutter 개발 착수 방향 및 우선순위 결정

3. KoBERT·GPT 연동 이후 일정 계획

4. 최종 보고서 준비 방향 논의

💬  주요 논의 내용

- 발표 피드백: ① Flutter 실제 구현 화면을 최종 발표에서 보여줄 것 권고, ② KoBERT/GPT 연동 계획을 더 구체적으로 제시 필요

- Flutter 착수 방향: Figma 기준으로 로그인·홈·감정 기록 화면부터 우선 구현, 백엔드 연동은 이후 단계

- KoBERT 학습 현황: 파이프라인 설계 완료, 전체 데이터 학습은 이후 일정에서 본격 진행 예정

- GPT 연동: 프롬프트 설계 진행 중, 실제 API 연동은 Flutter 기본 구현 이후 단계로 계획

✅  결정 사항

1. Flutter 개발 우선순위: 로그인 → 홈 → 감정 기록 → 가족 정원 순서로 진행

2. KoBERT 전체 학습 및 GPT 연동은 이후 개발 단계에서 진행

3. 최종 발표(14주, 6/2)에서 Flutter 기본 화면 구현 결과 시연 목표

🎯  Action Items

| 담당자 | 업무 내용 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 정윤도·김란아 | Flutter 로그인·홈 화면 기본 구현 | 5/30(토) |
| 권유진 | 최종 보고서(14주) 구조 확정 및 섹션 분담 공유 | 5/28(목) |

| 다음 회의 | 2026년 6월 2일 (화) — 팀 프로젝트 최종보고서 발표 |
| --- | --- |

작성자: 권유진 (팀장)    작성일: 2026년 5월 26일 (화)